连州镇生活污水处理处理厂建设（三通一平及涵洞铺设）工程绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：连州镇生活污水处理处理厂建设（三通一平及涵洞铺设）工程

（二）建设单位：罗定市连州镇人民政府

（三）建设地点：罗定市连州镇连北村

（四）投资规模：项目总投资57.48万元，其中财政资金57.48万元。

（五）主要建设内容：

挖一般土方约16600立方米，平整场地约3189.26平方米，坑内回填石屑，铺设混凝土挡土墙、便桥等。

- 建设时间：2020年12月10日

- 项目的立项情况，包括立项的背景、目的、依据、审批和论证过程、资金来源、年度预算或预算调整（说明调整原因）等：

- 项目根据罗府办复〔2019〕72号文，同意批准建设罗定市连州镇生活污水处理厂提标改造工程项目，为更好更快完成项目建设，经相关部门研究决定，在原污水处理厂边新增一座日处理量300吨/日的污水池，共需用地4.5亩。该用地位于连北村委新国境公里东线车头自然村山头，所以需要对该山头进行三通一平建设以及涵洞建设。本项目经市政府批复，财政、环保、自然资源局等部门加意见同意建设。资金来源为向市政府申请，财政局直接支付。

（八）预期主要的政治、经济、社会效益和民众满意度：项目建设前由于生活污水乱排乱放造成严重污染，危害居民饮水安全，项目建成后能对周边污水大部分收集起来处理，大大提高饮水安全，民众满意度高。

- 二、项目执行情况

- （一）项目实施计划：

- 经相关部门研究决定，在原污水处理厂边新增一座日处理量300吨/日的污水池，共需用地4.5亩。该用地位于连北村委新国境公里东线车头自然村山头，所以需要对该山头进行三通一平建设以及涵洞建设。

- 项目管理制度、工作措施：

⑴ 项目设计单位：

成都有巢工程勘察设计有限公司

⑵ 招标代理单位：

广州市新誉工程咨询有限公司

⑶ 施工单位：

佛山市竣崑建设工程有限公司。

⑷ 监理单位：

广东健城建设监理有限公司

工作措施包括：1．确定项目实施的组织；2．确定和落实建设地点；3．确定建设任务和建设原则；4．确定和落实项目建设的资金；5．确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。

- （三）项目实施过程：

- 在项目地块挖一般土方约16600立方米，平整场地约3189.26平方米，坑内回填石屑，铺设混凝土挡土墙、便桥。

- 三、 项目财务管理情况

- 项目总投入情况：

- 项目总投资57.48万元，其中财政资金57.48万元，自筹资金0元。

- （二）资金管理情况

（1）严格执行涉农资金项目支付制度，强化资金管理

严格执行广东省财政厅关于项目资金管理的有关规定进行管理。

（2）落实财务管理“三专”制度

- 严格执行国家和省制定的有关财务制度，实行专款专用、分帐核算、专人管理，规范财务会计管理，按《罗定市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》报账和建账。

- 四、项目绩效目标完成情况

- 项目绩效总目标及阶段性目标情况：

项目建设前由于生活污水乱排乱放造成严重污染，危害居民饮水安全，项目总体目标是建成后能对周边污水大部分收集起来处理，大大提高饮水安全。

- 目标完成程度：

- （1）目标完成情况：已完成建设100%，完成计划任务的100%。

- （2）效益实现情况：没有经济效益，实现社会效益100%。

- （3）群众满意度：群众满意度100%。

罗定市连州镇人民政府

2022年6月21日